REUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TKON

Općinsko Vijeće Općine Tkon

KLASA: 363-01/26-03/2

URBROJ: 2198-32-26-2

Tkon, 19. lipnja 2026. godine

Na temelju članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine broj: 68/2018, 110/2018 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Tkon (Službeni glasnik Općine Tkon, broj: 2/2021), Općinsko vijeće Općine Tkon na 9. sjednici, održanoj dana 19. lipnja 2026. donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tkon za  2025. godinu

## I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tkon za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Tkon" 15/2024. i 10/2025 i 18/2025) određuje izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tkon za 2025. godinu(u daljnjem tekstu: Program) i obuhvaća:

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

Članak 2.

## PREGLED IZVRŠENIH INVESTICIJA PO STAVKAMA

| Red. br. | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANO ZA 2025. (EUR) | IZVRŠENO U 2025. (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalni doprinos | 165.400,00 | 130.569,58 |
| 2. | Prihodi od donacija pravnih osoba | 10.000,00 | 9.695,00 |
| 3. | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 291.952,00 | 250.000,00 |
| 4. | Prihodi od koncesija na pomorskom dobru | 65.675,00 | 56.966,90 |
| 5. | Vlastiti prihodi | 965.078,00 | 378.744,86 |
| 6. | Opći prihodi | 74.300,00 | 53.134,37 |
|  | UKUPNO | 1.572.405,00 | 879.110,71 |

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE GRADILE U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

- Nerazvrstane ceste

| Red. br. | PROJEKT | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANI IZNOS (EUR) | IZVRŠENJE U 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | NERAZVRSTANE CETE |  |  |  |
|  | Nerazvrstane ceste | Komunalni doprinos | 21.500,00 | 21.485,42 |
|  | UKUPNO |  | 21.500,00 | 21.485,42 |
| 1.2. | Nogostup Put Studenca – projektna dokumentacija | Opći prihodi i primici | 19.500,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO |  | 19.500,00 | 0.00 |
|  | UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE |  | 41.000,00 | 21.485,42 |

Obrazloženje za odstupanje između planiranih sredstava i izvršenih:

1. Odstupanje između plana i realizacije je nastalo na projektu Nogostup Put Studenca – projektna dokumentacija iz razloga što su proračunska sredstva planirana sukladno provedenom postupku javne nabave. Javna nabava je provedena te je ugovor o izradi dokumentacije sklopljen tijekom 2025. godine, a izvršenje je predviđeno tijekom 2026. godine.

- Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

| Red. br. | PROJEKT | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANI IZNOS (EUR) | IZVRŠENJE 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | UREĐENJE TRGOVA OPĆINE TKON |  |  |  |
|  | Uređenje trgova Općine Tkon | Opći prihodi | 51.400,00 | 51.384,37 |
|  |  | Prihodi od komunalnog doprinosa | 18.400,00 | 18.362,50 |
|  | Uređenje trgova Općine Tkon - nadzor | Opći prihodi i primici | 1.750,00 | 1.750,00 |
|  | Projektna dokumentacija – Trgovi Općine Tkon | Vlastiti prihodi | 600,00 | 600,00 |
|  | UKUPNO |  | 72.150,00 | 72.096,87 |
| 2.2. | TRG FONTANA TRI PALME |  |  |  |
|  | Trg Fontana Tri palme-projektna dokumentacija | Opći prihodi i primici | 1.650,00 | 0,00 |
|  | Trg Tri palme-radovi | Vlastiti prihodi | 72.400,00 | 7.869,13 |
|  |  | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  | Trg Tri palme-nadzor | Vlastiti prihodi | 3.125,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO |  | 177.175,00 | 107.869,13 |
| 2.3. | JAVNO PROMETNE POVRŠINE |  |  |  |
|  | Javno prometne površine | Komunalni doprinos | 16.750,00 | 16.718,75 |
|  | UKUPNO |  | 16.750,00 | 16.718,75 |
| 2.4. | OPREMA ZA JAVNE POVRŠINE |  |  |  |
|  | Oprema za javne površine | Komunalni doprinos | 9.650,00 | 9.609,25 |
|  | UKUPNO |  | 9.650,00 | 9.509,25 |
| 2.5. | MJESNE PLAŽE – PLAŽA VRULJICE |  |  |  |
|  | Mjesne plaže – plaža Vruljice | Vlastiti prihodi | 328.750,00 | 328.711,20 |
|  |  | Komunalni doprinos | 61.500,00 | 61.500,00 |
|  | Mjesne plaže- projektna dokumentacija za plažu Vruljice | Vlastiti prihodi | 750,00 | 750,00 |
|  | UKUPNO |  | 391.000,00 | 390.961,20 |
| 2.6. | RIVA MULINA |  |  |  |
|  | Riva Mulina-projektna dokumentacija | Naknada za koncesije na pomorskom dobru | 28.750,00 | 28.750,00 |
|  | UKUPNO |  | 28.750,00 | 28.750,00 |
| 2.7. | UREĐENJE OBALNOG POJASA NASELJA UGRINIĆ |  |  |  |
|  | Uređenje obalnog pojasa naselja Ugrinić-projektna dokumentacija | Naknada za koncesije na pomorskom dobru | 17.125,00 | 8.375,00 |
|  | Uređenje obalnog pojasa naselja Ugrinić- radovi | Vlastiti prihodi | 462.500,00 | 4.483,73 |
|  |  | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  | Uređenje obalnog pojasa naselja Ugrinić- nadzor | Vlastiti prihodi | 17.500,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO |  | 597.125,00 | 112.858,73 |
|  | UKUPNO JAVNE PROMETNE POVRŠINE |  | 1.292.600,00 | 738.863,93 |

Obrazloženje za odstupanje između planiranih sredstava i izvršenih:

- Za Projekt Trg Fontana Tri palme je provedena javna nabava te su radovi djelom izvršeni u 2025. godini. Proračunom su planirana sredstva sukladno ugovorenim iznosima, a dovršetak projekta je planiran za 2026. godinu.

- Za Projekt uređenje obalnog pojasa naselja Ugrinić je provedena javna nabava te su radovi djelom izvršeni u 2025. godini. Proračunom su planirana sredstva sukladno ugovorenim iznosima, a dovršetak projekta je planiran za 2026. godinu.

3. Javne zelene površine

| Red. br. | PROJEKT | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANI IZNOS (EUR) | IZVRŠENJE 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | DJEČJE IGRALIŠTE-KUŠNJAK |  |  |  |
|  | Dječje igralište Kušnjak-radovi | Vlastiti prihodi | 73.778,00 | 33.205,80 |
|  |  | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 41.952,00 | 0,00 |
|  |  | Prihodi od donacija pravnih osoba | 10.000,00 | 9.695,00 |
|  | UKUPNO |  | 125.730,00 | 42.900,80 |
| 3.2. | DJEČJE IGRALIŠTE-UGRINIĆ |  |  |  |
|  | Dječje igralište Ugrinić | Naknade za koncesije na pomorskom dobru | 19.850,00 | 19.841,90 |
|  | UKUPNO |  | 19.850,00 | 19.841,90 |
|  | UKUPNO JAVNE ZELENE POVRŠINE |  | 145.580,00 | 62.742,70 |

Obrazloženje odstupanja između planiranih sredstava i izvršenih:

- Projekt Dječje igralište Kušnjak je započet te je za isti provedena javna nabava tijekom 2025. godine. Sredstva su planirana u ugovorenim iznosima, a dovršetak projekta se očekuje tijekom 2026. godine.

4. Građevine i uređaji javne namjene

| Red. br. | PROJEKT | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANI IZNOS (EUR) | IZVRŠENJE 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | PAMETNA RJEŠENJA, JAVNA RASVJETA I E-BICIKLE |  |  |  |
|  | Pametna rješenja – javna rasvjeta i e-bicikle | Vlastiti prihodi | 3.125,00 | 3.125,00 |
|  | UKUPNO |  | 3.125,00 | 3.125,00 |
|  | UKUPNO GRAĐ. I UREĐ. JAVNE NAMJENE |  | 3.125,00 | 3.125,00 |

B) GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

| Red. br. | PROJEKT | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANI IZNOS (EUR) | IZVRŠENJE 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | UREĐENJE BICIKLISTIČKIH STAZA I VIDIKOVACA |  |  |  |
|  | Uređenje vidikovaca | Komunalni doprinos | 36.600,00 | 1.893,66 |
|  |  | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | Uređenje vidikovaca-nadzor | Vlastiti prihodi | 2.500,00 | 0,00 |
|  | Projektno tehnička dokumentacija – vidikovci i biciklističke staze | Komunalni doprinos | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | UKUPNO |  | 90.100,00 | 52.893,66 |

Obrazloženje odstupanja između planiranih sredstava i izvršenih:

- Projekt Uređenje vidikovaca je započet te je za isti provedena javna nabava tijekom 2025. godine. Sredstva su planirana u ugovorenim iznosima, a projekt je dovršen u 2026. godini.

Članak 3.

Ovo Izvješće građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tkon za  2025. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit  će se u „Službenom glasniku Općine Tkon“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON
Predsjednica

Andrea Ugrinić Gotovina