REUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TKON

Općinsko Vijeće Općine Tkon

KLASA: 363-01/26-03/3

URBROJ: 2198-32-26-2

Tkon, 19. lipnja 2026. godine

Na temelju članka 74.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“, broj: 68/2018,  110/2018 i 32/2020) i članka 31. Statuta Općine Tkon  ("Službeni glasnik Općine Tkon" broj 02/2021) Općinsko vijeće Općine Tkon na 9. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2026. godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini u Općini Tkon

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2025. godini ("Službeni glasnik Općine Tkon" " 15/2024., 10/2025 i 18/2025), na području Općine Tkon za redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u slijedećim programima:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4. održavanje javnih zelenih površina

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja

7. održavanje čistoće javnih površina

8. održavanje javne rasvjete

9. dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

| Red. br. | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANO U 2025. (EUR) | IZVRŠENJE U 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalna naknada | 23.600,00 | 21.980,31 |
| 2. | Komunalni doprinos | 33.000,00 | 17.952,50 |
| 3. | Vlastiti prihodi | 56.650,00 | 53.004,33 |
| 4. | Prihodi od boravišne pristojbe | 21.950,00 | 21.890,00 |
| 5. | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 15.245,00 | 13.625,62 |
| 6. | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna | 37.000,00 | 30.075,00 |
| 7. | Opći prihodi i primici | 82.200,00 | 81.076,72 |
| 8. | Naknada za koncesiju na pomorskom dobru | 13.100,00 | 13.075,00 |
|  | UKUPNO | 282.745,00 | 252.670,48 |

Održavanje nerazvrstanih cesta:

| Red. br. | OPIS STAVKE | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANI IZNOS (EUR) | IZVRŠENJE U 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 7.325,00 | 7.325,00 |
| 2. | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta | Komunalna naknada | 3.000,00 | 2.027,19 |
|  | UKUPNO |  | 10.325,00 | 9.352,19 |

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima:

| Red. br. | OPIS STAVKE | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANI IZNOS (EUR) | IZVRŠENJE U 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje plaža | Opći prihodi i primici | 21.500,00 | 21.073,34 |
| 2. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja plaža | Naknada za koncesije na pomorskom dobru | 13.100,00 | 13.075,00 |
|  |  | Prihodi od boravišne pristojbe | 15.150,00 | 15.115,00 |
| 3. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina | Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 29.249,38 |
|  | UKUPNO |  | 79.750,00 | 78.512,72 |

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda:

| Red. br. | OPIS STAVKE | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANI IZNOS (EUR) | IZVRŠENJE U 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | Opći prihodi | 200,00 | 200,00 |
| 2. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda | Komunalna naknada | 600,00 | 600,00 |
|  | UKUPNO |  | 800,00 | 800,00 |

Održavanje javnih zelenih površina:

| Red. br. | OPIS STAVKE | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANI IZNOS (EUR) | IZVRŠENJE U 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje javnih zelenih površina | Komunalna naknada | 5.500,00 | 4.981,17 |
|  |  | Vlastiti prihodi | 3.000,00 | 1.023,08 |
| 2. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih zelenih površina | Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.045,00 |
|  |  | Komunalni doprinos | 33.000,00 | 17.952,50 |
|  |  | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna | 37.000,00 | 30.075,00 |
| 3. | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje javnih športskih i rekreacijskih prostora | Ostali prihodi i pristojbe | 500,00 | 500,00 |
| 4. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih športskih i rekreacijskih prostora | Vlastiti prihodi | 6.000,00 | 5.925,00 |
|  | UKUPNO |  | 115.000,00 | 90.501,75 |

Obrazloženje odstupanja između planiranog i izvršenog iznosa:

Održavanje javnih zelenih površina je planirano u većem iznosu nego što je izvršeno iz razloga što su računi za usluge održavanja očekivani do kraja 2025. godine, a zaprimljeni su u 2026. godine.

Održavanje groblja

| Red. br. | OPIS STAVKE | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANI IZNOS (EUR) | IZVRŠENJE U 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja | Komunalna naknada | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2. | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje groblja | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 500,00 | 309,77 |
|  | UKUPNO |  | 5.000,00 | 4.809,77 |

Održavanje čistoće javnih površina:

| Red. br. | OPIS STAVKE | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANI IZNOS (EUR) | IZVRŠENJE U 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usluge održavanja čistoće javnih površina | Vlastiti prihodi | 32.000,00 | 30.450,00 |
|  |  | Boravišna pristojba | 6.800,00 | 6.775,00 |
|  | UKUPNO: |  | 38.800,00 | 37.225,00 |

Održavanje javne rasvjete:

| Red. br. | OPIS STAVKE | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANI IZNOS (EUR) | IZVRŠENJE U 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trošak električne energije | Komunalna naknada | 10.000,00 | 9.871,95 |
| 2. | Usluge održavanja javne rasvjete | Vlastiti prihodi | 15.650,00 | 15.606,25 |
| 3. | Materijal i dijelovi za održavanje javne rasvjete | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 1.420,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO: |  | 27.070,00 | 25.478,20 |

Obrazloženje odstupanja između planiranog i izvršenog iznosa:

Planirana nabava materijala i dijelova za održavanje javne rasvjete nije realizirana u 2025. godini.

Dezinsekcija i deratizacija:

| Red. br. | OPIS STAVKE | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANI IZNOS (EUR) | IZVRŠENJE U 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dezinsekcija i deratizacija | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 6.000,00 | 5.990,85 |
|  | UKUPNO |  | 6.000,00 | 5.990,85 |

# Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini u Općini Tkon stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit  će se u „Službenom glasniku Općine Tkon“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON

Predsjednica

Andrea Ugrinić Gotovina